# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

## 1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта: «Система складских услуг и Личный кабинет клиентов (WMS/WRS)».

1.2. Цель проекта: автоматизация полного цикла складских процессов, управление заявками и операциями, предоставление клиентам онлайн-доступа к данным, документам и финансовым расчётам, включая учёт маркировки товаров в системе «Честный знак».

1.3. Технологический стек: Backend — Django (Python); База данных — PostgreSQL; Интеграции — REST/HTTP API.

1.4. Термины и сокращения: WMS — управление складом; WRS — управление заявками и процессами; SKU — товарная позиция; КМ — код маркировки; ЛК — личный кабинет клиента.

## 2. Этапы и сроки выполнения работ

2.1. Работы выполняются с даты подписания Договора в следующие сроки:

2.1.1. Этапы 1–2 (Аналитика и проектирование) — 5 рабочих дней.

2.1.2. Этап 3 (Реализация ядра системы) — 10 рабочих дней.

2.1.3. Этап 4 (Интеграции и «Честный знак») — 5 рабочих дней.

2.1.4. Этап 5 (Миграция данных и пилотная эксплуатация) — 5 рабочих дней.

2.2. Общий срок выполнения работ — 25 рабочих дней.

## 3. Функциональные требования

### 3.1. Складские операции (WMS)

Система должна обеспечивать приёмку, хранение, учёт остатков и движений товаров, отбор, упаковку, отгрузку, возвраты и инвентаризацию товаров по утверждённому регламенту Заказчика.

### 3.2. Управление заявками и процессами (WRS)

Система должна обеспечивать создание заявок на приёмку, обработку, отгрузку и прочие услуги, управление статусами, ведение истории изменений, а также связь заявок со складскими и финансовыми операциями.

## 4. Личный кабинет клиента (ЛК)

### 4.1. Общие правила для всех форм

Все формы Личного кабинета должны содержать кнопки: «Сохранить черновик» (опционально), «Создать/Отправить», «Отмена». После создания заявки системе присваивается номер и устанавливается статус «Создана». Любое изменение заявки или карточки фиксируется в истории изменений (кто, когда, что изменил).

Система должна обеспечивать загрузку файлов форматов PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX. Ограничения по размеру файлов определяются регламентом Заказчика.

### 4.2. Раздел «Заявки»

#### 4.2.1. Общий экран создания заявок

Пользователь должен иметь возможность выбрать тип заявки: приёмка, обработка, отгрузка, прочее. После выбора типа открывается соответствующая форма создания заявки.

#### 4.2.2. Заявка на приёмку

Форма создания заявки на приёмку должна обеспечивать указание плановой даты и времени прибытия, состава поставки (SKU, количество), ожидаемого количества коробов, загрузку документов и комментарии.

Обязательные правила: невозможно отправить заявку без хотя бы одной позиции; если SKU не найден, клиент должен предварительно создать SKU в разделе «Номенклатура»; после статуса «Принята в работу» изменение состава заявки запрещено.

После выполнения заявки в карточке отображаются таблица «План/Факт/Отклонение», список коробов и акт расхождений (при наличии).

#### 4.2.3. Заявка на обработку

Форма заявки на обработку должна обеспечивать выбор типа обработки из справочника услуг, указание состава обработки (SKU, количество, номер короба при необходимости), загрузку ТЗ/макетов и комментарии.

Заявка не может быть создана при отсутствии остатков по выбранному SKU, если обработка выполняется из текущих остатков.

В карточке выполненной заявки фиксируется факт выполненных операций и приложенные отчёты (при наличии).

#### 4.2.4. Заявка на отгрузку

Форма заявки на отгрузку должна обеспечивать выбор типа отгрузки (маркетплейс, на адрес, самовывоз), указание данных получателя или пункта сдачи, формирование состава отгрузки, загрузку файлов и комментарии.

Создание заявки на отгрузку невозможно при недостаточном доступном остатке по SKU, если не разрешены частичные отгрузки.

Результатом выполнения является фиксация факта отгрузки, списка коробов и документов (реестр, накладная при наличии).

#### 4.2.5. Прочие заявки

Прочие заявки используются для обмена информацией и запросов, не относящихся напрямую к складским операциям. В карточке заявки фиксируется ответ Исполнителя и приложенные файлы.

### 4.3. Раздел «Остатки»

Раздел «Остатки» должен предоставлять клиенту доступ к информации об остатках товаров (артикул, наименование, штрихкод, количество, номер короба) с возможностью поиска, фильтрации и экспорта данных. Редактирование остатков в ЛК запрещено.

### 4.4. Раздел «Номенклатура»

Система должна обеспечивать создание и редактирование SKU, хранение атрибутов товара, признак маркировки «Честный знак», импорт SKU из файлов, привязку к маркетплейсам и ведение истории изменений SKU.

Для SKU, полученных из маркетплейсов, режим редактирования (только просмотр или перезапись при синхронизации) определяется Заказчиком и фиксируется до начала работ.

### 4.5. Интеграции маркетплейсов

Система должна обеспечивать подключение маркетплейсов, безопасное хранение токенов, синхронизацию номенклатуры, механизм матчтинга SKU и ведение журнала синхронизаций.

### 4.6. Биллинг услуг

Личный кабинет должен обеспечивать отображение финансовой информации: начисления по услугам, счета, акты, оплаты, балансы и кредитные лимиты клиентов, а также экспорт данных в XLSX.

## 5. Интеграции и API

Система должна предоставлять единый REST/HTTP API для интеграций с ERP, маркетплейсами, транспортными компаниями и системами клиентов Заказчика с авторизацией и базовым логированием запросов.

## 6. Приёмка и критерии качества

Приёмка работ выполняется поэтапно. Критерием приёмки является соответствие функционала требованиям настоящего ТЗ. Замечания фиксируются в письменном виде. Изменения требований оформляются в порядке управления изменениями Договора.

## 7. Гарантия и поддержка

Гарантийный срок составляет 6 месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приёмки. Поддержка и сопровождение системы осуществляется в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию и включает консультации и устранение ошибок без расширения функционала.